E-HOKIMIYAT PLATFORMASI

1. LOYIHA HAQIDA

E-Hokimiyat – bu Xatirchi tumani hokimligi uchun maxsus yaratilgan kompyuter

tizimi. Bu tizim orqali hokimlik topshiriqlar beradi, ularning bajarilishini

kuzatadi, fuqarolarning murojaatlarini qabul qiladi va hisobotlarni tahlil

qiladi.

Oddiy qilib aytganda: qog'ozlar, daftarlar va messenjerlar o'rniga barcha ish

shu tizim orqali yuritiladi. Hamma narsa bir joyda, tartibli va nazorat ostida.

2. LOYIHANING ASOSIY VAZIFALARI – TIZIM NIMA QILADI?

- Topshiriq berish: Rahbarlar xodimlarga topshiriq beradi.

- Nazorat qilish: Topshiriq bajarilyaptimi yoki yo'qmi, ko'rinib turadi.

- Muddat kuzatish: Topshiriq muddati tugayotgan bo'lsa, eslatma keladi.

- Murojaat qabul qilish: Fuqarolar Telegram bot orqali murojaat yuboradi.

- Murojaatni yo'naltirish: Murojaat tegishli tashkilotga yuboriladi.

- Tashkilotlarni kuzatish: Qaysi tashkilot yaxshi ishlayotgani ko'rinadi.

- Chat: Xodimlar bir-biri bilan tizim ichida gaplashadi.

- Hisobot: Statistika va diagrammalar tayyorlanadi.

- Sun'iy intellekt: AI yordamida hisobot va tahlil qilish.

- Takrorlanuvchi topshiriqlar: Har kuni/haftada takrorlanadigan topshiriqlarni

tizim o'zi avtomatik yaratib beradi.

3. OLDIN QANDAY MUAMMOLAR BOR EDI?

Tizim joriy qilinishidan oldin:

- Topshiriqlar qog'ozda yoki messenjerlarda berilar edi (tartibsiz)

- Kim nima qilayotgani aniq bilinmas edi

- Murojaatlar yo'qolib qolar edi

- Hisobotlar qo'lda tayyorlanar edi (ko'p vaqt ketardi)

- Tashkilotlarning ishini baholash qiyin edi

- Ma'lumotlar har xil joylarda saqlanar edi

Hozir esa hammasi bir tizimda, tartibli va nazorat ostida.

4. TIZIMDAGI FOYDALANUVCHI ROLLARI – KIM NIMA QILA OLADI?

Tizimda 6 xil rol (lavozim) bor. Har bir rolning o'z huquqlari bor.

4.1. HOKIM – eng katta rahbar

Nima qila oladi:

✓ Topshiriq berishi mumkin (istalgan tashkilotga)

✓ Topshiriqni nazoratdan yechishi mumkin (bajarildi deb yopish)

✓ Yangi xodim qo'shishi mumkin (har qanday rolga)

✓ Tashkilot qo'shishi va o'zgartirishi mumkin

✓ Barcha statistikani ko'ra oladi

✓ AI (sun'iy intellekt) yordamchidan foydalana oladi

✓ Takrorlanuvchi topshiriqlar yaratishi mumkin

✓ Telegram bot sozlamalarini o'zgartira oladi

✓ Tizimning hamma bo'limiga kiradi

4.2. HOKIM O'RINBOSARI (yordamchisi)

Nima qila oladi:

✓ Topshiriq berishi mumkin

✓ Yangi xodim qo'shishi mumkin (hokimlik mutaxassisi, tashkilot rahbari,

tashkilot mas'ulini)

✓ Tashkilotlarni boshqarishi mumkin

✓ To'liq statistikani ko'ra oladi

✓ AI yordamchidan foydalana oladi

✓ Takrorlanuvchi topshiriqlar yaratishi mumkin

✓ Telegram bot sozlamalarini o'zgartira oladi

✓ Barcha bo'limlarga kiradi

Nima qila olmaydi:

✗ Topshiriqni nazoratdan yecha olmaydi (buni faqat Hokim qiladi)

4.3. HOKIMLIK MUTAXASSISI (hokimlik mas'uli)

Hokimlik apparatida ishlaydigan, o'z sohasiga mas'ul xodim.

Masalan, ta'lim sohasi bo'yicha mutaxassis.

Nima qila oladi:

✓ O'z sohasiga tegishli topshiriqlar berishi mumkin

✓ Topshiriqlar holatini kuzata oladi

✓ Yangi xodim qo'shishi mumkin (tashkilot rahbari va mas'ulini)

✓ Tashkilotlar bilan ishlay oladi

✓ O'z sohasidagi statistikani ko'ra oladi

✓ O'z sohasiga tegishli murojaatlar bilan ishlay oladi

✓ Bildirishnomalar va chatdan foydalana oladi

✓ Takrorlanuvchi topshiriqlar yaratishi mumkin

Nima qila olmaydi:

✗ AI yordamchidan foydalana olmaydi (faqat Hokim va Hokim o'rinbosari)

✗ Topshiriqni nazoratdan yecha olmaydi

✗ Boshqa sohadagi ma'lumotlarni ko'ra olmaydi

4.4. TASHKILOT RAHBARI

Nima qila oladi:

✓ O'z tashkilotiga kelgan topshiriqlarni ko'radi

✓ Topshiriqni qabul qiladi va hisobot yuboradi

✓ O'z xodimini (tashkilot mas'ulini) qo'shishi mumkin

✓ O'z tashkilotidagi xodimlarni ko'radi

✓ O'z tashkilotiga kelgan murojaatlarni ko'radi

✓ Bildirishnomalar va chatdan foydalanadi

✓ O'z tashkilotining statistikasini ko'radi

Nima qila olmaydi:

✗ Topshiriq yarata olmaydi

✗ AI yordamchidan foydalana olmaydi

✗ Topshiriqni nazoratdan yecha olmaydi

✗ Boshqa tashkilot ma'lumotlarini ko'ra olmaydi

4.5. TASHKILOT MAS'ULI

Tashkilotda topshiriqlarni bevosita bajaradigan xodim.

Nima qila oladi:

✓ O'ziga berilgan topshiriqlarni ko'radi

✓ Topshiriq bo'yicha hisobot yuboradi

✓ Topshiriqga izoh qoldiradi

✓ O'z tashkilotiga kelgan murojaatlarga javob beradi

✓ Bildirishnomalar va chatdan foydalanadi

Nima qila olmaydi:

✗ Yangi xodim qo'sha olmaydi

✗ AI yordamchidan foydalana olmaydi

✗ Statistikani ko'ra olmaydi

✗ Topshiriq yarata olmaydi

✗ Topshiriqni nazoratdan yecha olmaydi

4.6. ADMINISTRATOR (texnik boshqaruvchi)

Tizimning texnik sozlamalari bilan shug'ullanadigan odam.

Nima qila oladi:

✓ Tizimga to'liq kiradi

✓ Istalgan roldagi xodimni qo'sha oladi (hatto Hokimni ham)

✓ Texnik sozlamalarni o'zgartiradi

✓ Telegram bot sozlamalarini boshqaradi

Nima qila olmaydi:

✗ Topshiriq yarata olmaydi (texnik xodim, ish yuritmaydi)

✗ Tashkilotlarni boshqara olmaydi

5. TIZIM BO'LIMLARI – TIZIMNING QISMLARI

Platformada jami 14 ta bo'lim (sahifa) mavjud.

5.1. DASHBOARD (Bosh sahifa

Tizimga kirganda birinchi ko'rinadigan sahifa. Bu yerda:

- Jami topshiriqlar soni

- Nechtasi bajarilgan, nechtasi kechikkan

- Yangi murojaatlar

- Tashkilotlar reytingi

- Oxirgi 30 kunlik statistika (diagramma ko'rinishida)

Ma'lumotlar foydalanuvchining rolidan kelib chiqib ko'rsatiladi.

Masalan, tashkilot rahbari faqat o'z tashkilotiga tegishli

ma'lumotlarni ko'radi.

5.2. TOPSHIRIQLAR

Topshiriqning hayot sikli (bosqichlari):

1. YANGI – topshiriq yangi yaratilgan, hali qabul qilinmagan

2. IJRODA – tashkilot topshiriqni qabul qilgan, bajarilmoqda

3. BAJARILDI – topshiriq bajarilgan, hisobot yuklangan

4. NAZORATDAN YECHILDI – Hokim tomonidan yopilgan (yakuniy)

Agar muddat o'tsa: "MUDDATI KECH" holatiga o'tadi.

Agar qayta yuborilsa: "QAYTA IJROGA YUBORILDI" holatiga o'tadi.

Har bir topshiriq:

- Sarlavha va tavsifga ega

- Muhimlik darajasi bor (Past, Oddiy, Yuqori, Favqulodda)

- Muddatga ega

- Bir yoki bir nechta tashkilotga biriktirilishi mumkin

- Fayl biriktirish mumkin

- Harakatlar tarixi yozib boriladi

Shuningdek, topshiriq bo'yicha xabarlar yozish va muddat uzaytirishni

so'rash mumkin.

5.3. TAKRORLANUVCHI TOPSHIRIQLAR

Har kuni, har hafta yoki har oy takrorlanib turadigan topshiriqlar

uchun alohida bo'lim.

Masalan: "Har dushanba kuni tuman obodonlashtirish holati haqida

hisobot berilsin"

Tizim belgilangan vaqtda topshiriqni o'zi yaratib beradi va tegishli

tashkilotga yuboradi. Buning uchun odam alohida eslab o'tirmasligi

kerak.

Takrorlanish turlari: har kuni, har hafta, ikki haftada, har oy,

har chorakda, har yili yoki maxsus vaqt jadvali (cron) bo'yicha.

5.4. MUROJAATLAR

Fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash bo'limi.

Murojaat qayerdan kelishi mumkin:

- Telegram bot orqali (fuqaro o'zi yuboradi)

- Qo'lda kiritilgan (fuqorolar qabulidan yordamchilar qo’lda kiritadi)

- Bitta fuqoroning bir nechta mirojati va  bir nechta tashlelotga bo’ladigan bo’lsa yaratilish vaqtida bitta mirojatchiga  yana mirojat qo’shish mumkun

Murojaat bilan ishlash jarayoni:

1. Murojaat keladi (Telegram )

2. AI tekshiradi (agar sozlamalarda yoqilgan bo'lsa(API key) )

3. Murojaat tegishli tashkilotga yuboriladi

4. Tashkilot javob beradi( bajaradi)

5. Fuqaro javobni oladi va baholaydi

Murojaatga rasm, video, hujjat biriktirish mumkin.

Admin va fuqaro o'rtasida xabar yozish mumkin.

5.5. LOYIHALAR

Hududiy loyihalarni boshqarish bo'limi.

Bu yerda:

- Mahalliy loyihalar

- Xalqaro loyihalar

- Driver loyihalar

Har bir loyiha uchun:

- Nomi, tavsifi, kategoryasi

- Holati (reja, tasdiqlangan, ijroda, monitoring, yakunlangan)

- Byudjet/qiymati

- Boshlanish va tugash sanasi

5.6. CHAT (Muloqot)

Xodimlar o'rtasida tezkor xabar almashish bo'limi.

WebSocket orqali ishlaydi, ya'ni xabarlar bir zumda yetib boradi.

Ikki xodim o'rtasida shaxsiy suhbatlar.

Fayl yuborish mumkin.

Topshiriq ichida ham xabar yozish mumkin (topshiriq timeline'i).

5.7. AI YORDAMCHI

Sun'iy intellekt yordamchisi. Faqat Hokim, Hokim o'rinbosari va

Admin foydalanishi mumkin.

AI quyidagilarni qiladi:

- Hisobot yaratish (kunlik, haftalik, oylik)

- Statistik tahlil

- Muddati o'tgan topshiriqlarni aniqlash

- Muammoli vaziyatlarni topish

- Murojaatlarni saralash

- Rahbariyat uchun tavsiyalar berish

- Suhbat (chat) shaklida savol-javob qilish

AI tizimi OpenAI (GPT-4o-mini) va Anthropic (Claude) texnologiyalaridan

foydalanadi. Ovozli xabar yuborish va audio bilan ishlash ham mumkin.

5.8. ANALITIKA (Statistika)

Barcha ma'lumotlarning diagramma va jadvallar ko'rinishidagi tahlili.

Bu yerda:

- Topshiriqlar bo'yicha statistika (jami, bajarilgan, kechikkan)

- Topshiriqlar muhimlik darajasi bo'yicha

- Tashkilotlar reytingi (eng yaxshi 5 tashkilot)

- Foydalanuvchilar statistikasi (rol va holat bo'yicha)

- Eng yaxshi xodimlar (ko'p topshiriq bajarganlar)

- Oxirgi 30 kunlik o'zgarishlar trendi

- Ma'lumotlarni Excel va PDF formatida eksport qilish

5.9. FOYDALANUVCHILAR (Xodimlar)

Tizimdagi barcha xodimlarni boshqarish bo'limi.

Bu yerda:

- Yangi xodim qo'shish (login, parol, ism, familiya, rol, tashkilot)

- Xodimni tahrirlash

- Xodimni bloklash (vaqtincha to'xtatish)

- Xodimni arxivlash (tizimdan o'chirish)

- Xodimlarni qidirish va filtrlash

Har bir xodim:

- Login va parol bilan kiradi

- O'z roliga mos huquqlarga ega

- Faol, bloklangan yoki arxiv holatida bo'lishi mumkin

5.10. TASHKILOTLAR

Tashkilot haqida ma'lumotlar:

- Nomi, qisqa nomi

- Sohasi (ta'lim, sog'liqni saqlash, qurilish va h.k.)

- Manzili, telefoni, sayti, emaili

- Rahbari

- Yuqori tashkilot (agar bo'ysunadigan bo'lsa)

Tashkilotlar sohalar bo'yicha ajratilgan:

Ta'lim, Sog'liqni saqlash, Bandlik va mehnat, Ijtimoiy himoya,

Adliya, Ekologiya, Oila va bolalar, Qurilish, Transport va h.k.

(jami 20 ta soha)

5.11. BILDIRISHNOMALAR

Qachon bildirishnoma keladi:

- Yangi topshiriq berilganda

- Topshiriq muddati tugashiga oz qolganda

- Topshiriq bajarilganda

- Murojaat kelganda

- Tizim xabarlari

Bildirishnomalar tizim ichida ko'rinadi. Qo'shimcha ravishda:

- Push bildirishnomalar (brauzer orqali)

5.12. SOZLAMALAR

Tizimning umumiy sozlamalarini boshqarish bo'limi.

Bu yerda:

- Tizim nomini o'zgartirish

- Footer matni

- Fayl yuklash cheklovlari (maksimal hajm, ruxsat etilgan turlar)

- Texnik xizmat rejimi (ta'mirlash vaqtida tizimni to'xtatish)

-profilni tahrirlash

- yangi soha qo’shish(faqat hokim, hokim yordamchisi, admin)

- mirojat yo’naltirish.  Sohaga mavjud tashkelot biriktiriladi

5.13. TELEGRAM BOT

Telegram botni boshqarish bo'limi. Bu yerda bot sozlamalari

o'zgartiriladi.

Sozlamalar:

- Bot tokeni (Telegram'dan olinadi)

- Bot username

- Botni yoqish/o'chirish

- AI sozlamalari (AI provayder, model, API kalit)

- Avtomatik javob sozlamalari

- Xabar matnlari (3 tilda: O'zbek, Rus, Ingliz)

* Salomlashish xabari

* Biz haqimizda matni

* Yordam matni

- Hududlar (Xatirchi tumani qishloqlari)

- Murojaat sohalari (sog'liq, ta'lim, yo'llar va h.k.)

- Murojaat turlari (shikoyat, taklif, savol, minnatdorchilik)

- Bot adminlari (Telegram ID orqali)

6. FOYDALANILGAN TEXNOLOGIYALAR – TIZIM NIMA ASOSIDA YARATILGAN?

FRONTEND – Tizimning ko'rinadigan qismi:

- Next.js 16 – veb-sahifa yaratish texnologiyasi

- React 19 – interfeys komponentlari

- TypeScript – dasturlash tili (xatolarni oldini oladi)

- Tailwind CSS – dizayn tizimi

- Shadcn/UI – tayyor interfeys komponentlari

- Framer Motion – sahifa harakatlari va animatsiyalar

- GSAP – murakkab animatsiyalar

- Recharts – diagramma va grafiklar

BACKEND – Tizimning ichki mexanizmi:

- Django 5 – server dasturlash freymvorki (Python asosida)

- Django REST Framework – API (aloqa nuqtalari) yaratish

- Django Channels – jonli ulanish (chat va bildirishnomalar)

- Django Simple JWT – foydalanuvchilarni tanib olish(parolni xaxsiz saqlash)

- Celery – orqa fonda bajariladigan vazifalar

- Redis – tezkor ma'lumotlar ombori

MA'LUMOTLAR BAZASI:

- PostgreSQL – asosiy ma'lumotlar ombori

JONLI TEXNOLOGIYALAR:

- WebSocket – chat va jonli yangilanishlar

- Redis Channel Layer – real vaqt xabarlari

SUN'IY INTELLEKT:

- OpenAI GPT-4o-mini (Amerika) – matn tahlili

- Anthropic Claude (Amerika) – matn tahlili

7. SUN'IY INTELLEKT IMKONIYATLARI

- Hisobotlar yaratadi (kunlik, haftalik, oylik)

- Statistik ma'lumotlarni tahlil qiladi

- Muddati o'tgan va muddati yaqinlashgan topshiriqlar bo'yicha ogohlantiradi

- Topshiriq holati va izohlariga qarab qo'shimcha tekshirish talab qiladigan vaziyatlarni ko'rsatadi

- Murojaat bo'yicha AI tahlil, ustuvorlik va rad etish sababi bo'yicha tavsiya beradi

- Rahbariyat uchun qisqa xulosa va tavsiyalar beradi

- Telegram botda fuqarolarga avtomatik javob beradi

(admin javob bermasa, sozlamadagi muddatdan so'ng AI javob beradi; standart 5 daqiqa)

- AI yordamchi audio xabarni matnga aylantirib ishlay oladi

AI dan foydalanish uchun Hokim yoki Hokim o'rinbosari bo'lish kerak.

8. TELEGRAM BOT IMKONIYATLARI

- Murojaat yuborish (matn, rasm, video, hujjat bilan)

- Murojaat holatini tekshirish (raqamni kiritib)

- Shaxsiy ma'lumotlarni tahrirlash

- Javoblarni olish

- Xizmatni baholash (1 dan 5 gacha)

Bot 3 tilda ishlaydi: O'zbek, Rus, Ingliz.

Agar fuqaro noto'g'ri murojaat yuborsa, AI uni rad etishi mumkin.

Agar admin belgilangan vaqt ichida javob bermasa, AI avtomatik javob berishi mumkin (standart sozlama: 5 daqiqa).

Hududlar: Xatirchi tumanidagi barcha qishloqlar ro'yxati.

Murojaat sohalari: sog'liqni saqlash, ta'lim, yo'llar, uy-joy

kommunal xizmat va boshqalar.

9. XAVFSIZLIK

Tizimda quyidagi xavfsizlik choralari mavjud:

- JWT autentifikatsiyasi: Har bir foydalanuvchi login va parol

bilan kiradi. Tizim uni tanib oladi.

- Rolli huquqlar tizimi: Har bir rol faqat o'ziga ruxsat etilgan

ishlarni qila oladi.

- Audit jurnal: Asosiy tizim amallari yozib boriladi. Kimdir xato

qilsa, kim qilgani aniqlanadi.

- Ma'lumotlarni himoyalash: PNFL (shaxsiy kod) to'liq

ko'rinmaydi, faqat oxirgi 4 raqami ko'rinadi.

- Fayl yuklash nazorati: Faoll virus yoki zararli dastur

yuklanmasligi uchun tekshiriladi.

- CORS himoyasi: Tizimga faqat ruxsat etilgan manzillardan

kirish mumkin.

- Rate Limit: Bir foydalanuvchi juda ko'p so'rov yuborsa,

vaqtincha to'xtatiladi.